الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى

(الفصل عدد 20 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية)

السنة 2019

المشتري العمومي: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى			إسم المسؤول عن خلية الصفقات ولقبه:...........................................................

الهاتف: 71.790.795			  الفاكس: 71.793.603		 العنوان الإلكتروني: ............................................................

| موضوع الصفقة | آجال الإنجاز | طريقة الإبرام | القيمة التقديرية (ألف دينار) | الإجراءات | مصدر التمويل | التاريخ التقديري |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | لإعداد كراسات الشروط | للإعلان عن المنافسة | لفتح العروض | لتعهد لجنة الشراءات بالملف | لإحالة الملف على لجنة الصفقات | لإجابة لجنة الصفقات | لنشر نتائج المنافسة | لتبليغ الصفقة | لبداية الإنجاز |
| تركيز وحدة حماية ضدّ الحرائق بورشة سكرة | 90 يوما | ط ع مفتوح | 140 | مبسطة | ميزانية الدولة وموارد ذاتية | 11/02/2019 | 07/03/2019 | 15/04/2019 | 24/04/2019 | - | - | 24/05/2019 | 03/06/2019 | 17/06/2019 |
| اشغال تركيز بنية أساسية للإبل | 90 يوما | ط ع مفتوح | 220 | مبسطة | ميزانية الدولة | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 16/04/2019 | 25/04/2019 | - | - | 16/05/2019 | 24/05/2019 | 12/06/2019 |

الإمضاء

الإسم واللقب والصفة

: باليوم

: طلب عروض مفتوح أو مضيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر

: مبسطة أو عادية

: ميزانية- هبة أو قرض من .................... (ذكر مصدر التمويل)- أو طلب عروض مع طلب تمويل

: إدراج التاريخ بإعتماد اليوم والشهر والسنة (يي/شش/سس)

: خاص بالصفقات المبرمة حسب الإجراءات المبسطة